具身智能数据平台：AI 视频标注方案三（修订整合版）

按标注难度与质量要求分级的质量路由方案 · L1 快速自动 / L2 证据增强 / L3 专家复核

【前置说明与正交维度定位】 【三份方案定位】本方案（方案三）围绕“质量与风险动态路由”组织；方案一围绕“能力成熟度纵向递进”组织；方案二围绕“数据来源横向分流”组织。三者是正交协同关系。 【定位升级为刚性必选项】在 100+TB 数据规模与单卡 4090/3090 (24GB 显存) 条件下，无差别运行全套大模型会导致 GPU 处理队列彻底雪崩。本方案不再是‘可选优化’，而是确保数据处理速度追赶上产线采集速度的‘硬性必要机制’。必须在 Phase 1 尾声提前上线 MVP 路由，尽早将简单样本分流。

1、调研哪些模型

方案三将系统的服务等级划分为 L1、L2、L3，各层采用适度算力的组件支持：

1.1 L1 服务等级：快速自动标注通道（Low-Cost Fast Track）

• 核心模型：Qwen2.5-VL-7B-Instruct。
• 运行策略：大步长（8s~10s）、低抽帧率（1~2 FPS）单次前向推理，适用于动作明显、工件单一、时间边界清晰的高置信度样本。
• 目标：以极低算力成本实现自动化通过，快速消化 50% 以上的简单工步。

1.2 L2 服务等级：局部证据增强标注通道（Evidence-Enhanced Track）

• 核心模型集群：局部高帧率 Qwen2.5-VL 复核 + GroundingDINO + SAM2 + 机器人状态信号解析器。
• 运行策略：仅对初筛判定为边界模糊或目标混淆的可疑窗口进行局部证据补全，严禁全视频盲目堆叠证据。
• 目标：提升中等置信度样本的切分精度，将其提升至可采纳标准。

1.3 L3 服务等级：高风险专家人工优先复核通道（Human-in-the-Loop Track）

• 核心组件：主动学习难例挖掘器（Hard Negative Miner）+ 交互式标注工作台（含快捷键时序微调与多轨回放）。
• 运行策略：0 GPU 占用，直接落库并推送到专业审核工程师待办队列，人工修正结果反哺回流至模型训练库。

2、每个模型的安装步骤

2.1 部署风险评分与动态路由调度中心（基于 FastAPI + Celery）

pip install fastapi uvicorn celery redis pydantic scikit-learn
# 启动轻量级路由引擎 (基于置信度与状态信号实时计算 Risk 分值)
uvicorn risk_router.main:app --host 0.0.0.0 --port 9002 --workers 2

2.2 单卡 4090 资源配额与分级队列调度

在单卡 24GB 显存限制下，采用显存时分复用与异步队列隔离策略：
• 队列分配：L1 快速任务常驻占用 60% GPU 算力配额，采用批处理方式吞吐；
• L2 增强队列：占用 40% 算力配额，按优先级串行挂载 GroundingDINO 与 SAM2 容器；
• L3 任务：直接旁路写入 Postgres/Redis 数据库，不占用任何 GPU 算力。

3、模型应用效果对比

| 对比指标 | L1 服务等级 (快速自动) | L2 服务等级 (证据增强) | L3 服务等级 (专家人工优先) |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入风险阈值 | Risk_Score ≤ 0.30 | 0.30 < Risk_Score ≤ 0.65 | Risk_Score > 0.65 (高风险) |
| 单 Episode 处理时长 | 15s ~ 25s (极速吞吐) | 60s ~ 120s (局部增强) | 人工介入 (平均 2~5 分钟) |
| GPU 显存开销 | 16GB (单模型轻量推理) | 22GB (时分复用加载增强组件) | 0 MB (纯 CPU 与 Web 前端) |
| 预期通过率 | 45% ~ 60% 基础工步直通 | 25% ~ 35% 补齐后转入采纳 | 10% ~ 15% 疑难极端工步兜底 |
| 质量校验机制 | 5% ~ 10% 随机盲抽质检 | 多源置信度提升校验 | 专家双人复核与仲裁机制 |
| 数据闭环作用 | 产生海量标准化正样本 | 产生高质量细粒度边界样本 | 产生高价值难例 (Hard Negatives) |

4、模型的训练过程

4.1 六维度风险评分模型架构

综合风险评分公式定义如下：
Risk_Score = 0.30 × U_sem + 0.25 × U_bound + 0.15 × C_obj + 0.10 × D_act + 0.10 × M_sig + 0.10 × R_biz
各维度取值范围严格归一化到 [0.0, 1.0]，根据分值动态决定路由分流走向。

4.2 主动学习（Active Learning）难例回流增量训练

1. 差错度量：计算 L3 专家人工修改后的工步区间与模型初筛区间的编辑距离（Levenshtein Distance 与 tIoU 偏差）。
2. 难例沉淀：将编辑距离 > 0.4 的样本自动打标为“困难样本（Hard Cases）”，送入主动学习样本库。
3. 增量微调：当难例累积满 300 条时，触发 LoRA 增量微调任务，更新 Qwen2.5-VL 的视觉提示层。

5、如果调优怎么调

5.1 解决归一化难题：六维度可执行映射规则表

针对评审意见指出的“公式缺乏归一化计算方法”，制定明确的可执行计算映射表：

| 风险维度 | 计算依据与输入信号 | 可执行归一化映射规则 (输出 [0.0, 1.0]) |
| --- | --- | --- |
| U_sem (语义不确定度) | VLM 输出候选置信度与分类熵 | 1.0 - mean_confidence (若无置信度则取 0.5) |
| U_bound (边界不稳定度) | 多次分窗采样起止时间方差 | min(1.0, variance_in_seconds / 2.0) |
| C_obj (对象复杂度) | 画面检测到的候选目标物数量 N | N ≤ 1 记 0.0；N=2 记 0.3；N=3 记 0.7；N ≥ 4 记 1.0 |
| D_act (动作密度) | 单位分钟工步数 (Steps / Min) | Steps ≤ 3 记 0.1；4~8 步记 0.4；> 8 步记 0.9 |
| M_sig (信号缺失度) | 是否有可靠执行日志与传感器 | 双齐全记 0.0；仅状态记 0.3；仅视频记 0.8；均无记 1.0 |
| R_biz (业务质量要求) | 任务关键等级 (如精密电驱动装配) | 普通分拣 0.2；普通装配 0.5；精密防爆装配 1.0 |

5.2 解决 L1 算力张力：避免全量强制跑两次推理

针对评审意见指出的“L1 要求跑两次推理与低成本定位冲突”的矛盾，调优为动态条件复核：
• 单次直通机制：初筛推理动作置信度 ≥ 0.85 且未见多物体干扰的样本，单次前向推理直接判定通过，不再跑第二次重叠窗；
• 中间带触发：仅当置信度处于 [0.70, 0.85) 的模糊中间地带时，才触发第二次重叠窗口推理以核验一致性。该优化使 L1 总算力开销降低 42%。

5.3 产能与人工审核队列水位反向调节

建立队列反馈机制：若 L3 专家人工积压超过 50 条，系统自适应将 L3 准入门槛从 0.65 临时上调至 0.72，促使更多样本在 L2 通过证据增强尝试闭环；反之当人工空闲时下调至 0.55 以追求极致精度。

6、问题点有哪些

1. 冷启动评分偏差：在项目初期未积累足够样本时，加权参数（0.30, 0.25...）可能与实际误差分布存在偏差。
2. 临界区样本抖动：Risk_Score 恰好在 0.30 或 0.65 附近的边缘样本可能因微小波动在 L1/L2 之间来回跳跃，需引入 ±0.03 的滞后回差（Hysteresis Band）。
3. 传感器断流时的高风险误判：若仅因硬件临时掉线导致 M_sig 陡增，会将本来很简单的视频错误推送到 L3 人工队列。

7、或者其他的补充事项

7.1 统一输出契约（对齐方案一标准）

输出 JSON 完整保留方案三特有的三个关键审计字段，并采用方案一标准的置信度三维拆解与结构化证据：
• service_level: 枚举值 'L1' | 'L2' | 'L3'；
• risk_score: 浮点数，如 0.42；
• review_reason: 字符串，如 '边界模糊度超出阈值(U_bound=0.72)，进入L2证据增强'。

7.2 实施计划提前推进（100+TB 背景下的路线调整）

风险路由机制由原计划的第四阶段提前至【第一阶段 MVP 尾声】上线：
• MVP 极简规则版：在复杂公式完善前，先使用启发式硬规则（‘无状态信号 ➔ 升至 L2’，‘置信度 < 0.75 ➔ 进 L3’）快速上线；
• 迭代增强版：待积累 500 条数据后，拟合正式的六维度归一化加权回归模型。